METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

TEMA: Desarrollo de una Aplicación Multiplataforma para la Gestión, Registro y Control de Repuestos

Integrantes:

Alex Chuquimarca

Ederson Gualoto

Darwin Tapia

JENNY ALEXANDRA RUIZ ROBALINO

NRC:29583

28/11/2025

Contenido

Desarrollo de una Aplicación Multiplataforma para la Gestión, Registro y Control de Repuestos	3

Solución a un problema	3

Justificación	3

Objetivo general	3

Posibles riesgos	4

Objetivos específicos	4

Alcance del proyecto	4

Límites o Exclusiones	5

Metodología	5

Recursos Necesarios	5

Conclusión	5

# Desarrollo de una Aplicación Multiplataforma para la Gestión, Registro y Control de Repuestos

## Solución a un problema

Hoy en da muchos talleres de mantenimiento llevan un control de inventario muy rustico, que no agilitan el trabajo de los trabajadores.

El registro manual o en cuadernos genera pérdida de datos, errores de transcripción y demora al buscar información específica.

Además, cuando existen varios usuarios o varios puntos de trabajo, la información no se actualiza en tiempo real, lo cual provoca duplicación de registros, inventarios inconsistentes y dificultades para la toma de decisiones.

## Justificación

Para poder automatizar y agilitar este proceso, lo más rentable es tener un sistema de almacenamiento de datos

Clasificando todos los repuestos en un sistema de organización de cubículos, que con la ayuda de la aplicación re tendrá mayor agilidad en el momento de determinar si el repuesto se encuentra disponible y en que lugar se encuentra

Beneficiando al taller en:

- Evita perdida y desvanecimiento de repuestos

- Reduce errores humanos

- Mejora la capacidad de control

- Una mejor planificación del inventario

- Una mejor organización en cuanto a espacios

- Automatiza todo sistema de organización

## Objetivo general

Crear una aplicación que nos permita tener una contabilidad y una organización en cuanto a repuestos, es decir que nos diga en que parte o espacio físico de la bodega se encuentra el repuesto, obviamente para que esta aplicación funcione se deberá tener un estricto cuidado de en donde se encuentra cada uno de los repuestos, evitando que los repuestos se ubican en lugares no correspondientes (que no tengan correspondencia de los que nos diga el sistema).

## Objetivos específicos

- Crear una plataforma de una sola interfaz en donde los repuestos se ingresen en base a:

(En orden de rangos)

- Marca del vehículo

- Modelo del vehículo

- Tipo de repuesto

- Año del vehículo

“A partir de este sub menú se desplegarán los repuestos existentes (en cola)”

- Establecer la sincronización de la ubicación de los repuestos

- Implementar un sistema de categoría 100% funcional

## Alcance del proyecto

- Desarrollo de la aplicación principal

- Diseño de la estructura de menús y submenús

- Implementación de una base de datos local

- Creación de formularios de registro

- Función de búsqueda y filtrado

- Control y edición de datos

- Pruebas y validación en un dispositivo

- Optimización para uso individual

## Límites o Exclusiones

El proyecto no incluye:

- Servidores externos si no es necesario.

- Integración con sistemas de facturación o compras.

- Funciones contables o administrativas fuera del inventario.

- Mantenimiento continuo posterior a la entrega (solo pruebas iniciales).

## Posibles riesgos

- Que la aplicación tarde en cargar los datos

- Presenten errores al cargar o subir los datos

- Que la plataforma o la aplicación se reinicie constantemente o no se ejecute

- Que la aplicación se sature

- Que empiece a duplicar el número de repuestos

- Congelamiento al momento de buscar los repuestos

- Que se reseteen los datos

## Metodología

El proyecto seguirá una metodología de desarrollo dividida en fases:

- Análisis: identificación de requerimientos funcionales y técnicos.

- Diseño: estructura de menús, pantallas, base de datos y navegación.

- Desarrollo: programación de la app y creación de los módulos.

- Integración: conexión entre dispositivos y base de datos.

- Pruebas: verificación de funcionamiento, carga de datos y estabilidad.

- Implementación: instalación en los 4 dispositivos y entrega final.

## Recursos Necesarios

- Humanos: desarrollador, diseñador de interfaz, tester.

- Tecnológicos: computadores, framework de desarrollo

- Materiales: conexión a internet, herramientas de diseño.

## Indicadores de éxito

- Funcionamiento estable de la aplicación

- Un tiempo de respuesta optimo

- Exactitud de los datos registrados

- Capacidad de almacenamiento adecuada

- Facilidad de uso

- Que todos los menús funcionen optimate

## Conclusión

El desarrollo de esta aplicación permitirá resolver problemas reales de desorganización, pérdida y duplicación de datos dentro de la gestión de repuestos. Su uso simultáneo en cuatro dispositivos garantizará una administración moderna, eficiente y confiable del inventario.